Приложение №1

к постановлению сельского поселения

Сайрановский сельсовет

МР Ишимбайский район

Республики Башкортостан

« 09 » апреля 2021 года № 5

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СУББОТНИКОВ ПО ОЧИСТКЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Исполнитель | Сроки исполнения |
| 1 | Подготовка и доведение информации о проведении экологических субботников по очистке, благоустройству и озеленению до исполнителей | Администрации сельского поселения | до 06.04.2021 г. |
| 2 | Организация и проведения экологических субботников, республиканской акции «Зеленая Башкирия», международной акции «Сад памяти». Уборка мусора, рыхление снега, очистка территории от наледи на улицах, дворовых территориях, прилегающих территорий к предприятиям, организациям и учреждениям, жилым домам. Посадка деревьев. | Администрации сельского поселения, организации и учреждения независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности | 10.04.2021 г.24.04.2021 г.07.05.2021 г.15.05.2021 г. |
| 3 | Организация проведения еженедельного санитарного дня «Чистый четверг»  | Администрации сельского поселения, организации и учреждения независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности | Еженедельно по четвергам. |
| 4 | Уборка смета и мусора на площадях, дорогах, тротуарах. Восстановление (ремонт) дорожного покрытия. Устранение перекопов после произведенных ремонтных работ.  | МУП «АБЗ», Ишимбайское ДРСУ - филиал АО «Башкиравтодор». | до 15.05.2021 г. |
| 5 | Уборка мусора в оголовках водопропускных труб, отводных каналов и кюветов | Администрации сельского поселения | до 15.05.2021 г. |
| 6 | Удаление сухостойных деревьев, растений, при необходимости побелка стволов. Посадка цветочной рассады. | Администрации сельского поселения, организации и учреждения независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности | до 15.05.2021 г. |
| 7 |  Обеспечение исправного состояния уличного, дворового освещения.  | Администрации сельского поселения | до 15.05.2021 г. |
| 8 | Ремонт и очистка памятников  | Администрации сельского поселения, работники культуры | 02.05.2021 г. |
| 9 | Работы по санитарной очистке и благоустройству могил ветеранов, участников и вдов участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла военных лет, ветеранов Вооруженных сил, ветеранов боевых действий, родовых (семейных) мест захоронений на кладбищах. | Администрации сельского поселения | 02.05.2021 г. |
| 10 | Приведение в порядок, ремонт и покраска досок объявлений | Администрации сельского поселения, организации и учреждения независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности | до 15.05.2021 г. |
| 11 | Очистка от мусора береговых зон рек, озер и родников | Администрации сельского поселения | до 15.05.2021 г. |
| 12 | Текущий ремонт дворовых детских, спортивных игровых и контейнерных площадок  | Администрации сельского поселения | до 15.05.2021 г. |
| 13 | Ликвидация несанкционированных свалок, строительных и растительных отходов | Администрации сельского поселения | до 15.05.2021 г. |
| 14 | Очистка территорий, прилегающих к автомобильным дорогам, покос травы | Администрации сельского поселения | до 15.05.2021 г. |

Управляющий делами А.А. Хисаметдинова